项目大作业任务书：面向“XXX”课程的“学海通”学习平台

一、项目背景

“数字逻辑”与“计算机组成原理”是计算机类专业的两门核心硬件基础课程，内容抽象、知识点密集、前后关联性强。学生在学习过程中普遍面临概念理解困难、实验环节脱节、缺乏即时反馈与个性化练习等问题。为提升课程教学质量与学生学习效率，拟开发一款名为“学海通”的学习平台，聚焦上述两门课程，提供知识学习、习题练习、实验辅助、智能辅导与学习数据分析等功能。

二、项目目标

构建一个面向“数字逻辑”与“组成原理”课程的在线学习平台“学海通”，支持教师进行考勤管理、课前备课、课堂演示与随堂测组织，支持学生进行课程知识学习、习题训练、实验辅助、智能问答与学习进度跟踪，同时提供教学资源管理、智能分析与学情分析能力。项目采用Git（Gitea）进行版本管理，并遵循Spec-Driven（规格驱动）开发流程，确保需求、设计与实现的一致性和可追溯性。

三、技术栈

- 前端：Vue.js（Vue 3）

- 后端：Flask

- 数据库：SQLite（开发与部署统一使用，便于轻量化部署与迁移）

- 版本控制：Git（Gitea 托管）

- 开发流程：Spec-Driven Development（规格驱动开发）

- 接口风格：RESTful API

- 智能模块：Python统计分析库（NumPy、Pandas、SciPy）、机器学习库（scikit-learn）、图形图像库（Matplotlib、Pillow、OpenCV 等），结合智能算法实现实际功能，可选接入大模型 API

- 部署：Docker + Nginx（可选）

- 依赖约束：不得使用安装包体积较大的库（如 PyTorch、TensorFlow 等深度学习框架），应优先选用轻量级库，便于在线检查与快速部署。

四、分组与基本要求

- 分组方式

每组3-5人，设组长1名，负责组内任务分配、进度协调与对外沟通。组长需在项目启动阶段完成组员分工表，明确每人负责的模块与任务，提交至Gitea仓库。组内成员分工应覆盖基础模块与智能模块，确保每人至少负责2个模块。

- 基本要求

- 项目须托管在Gitea，仓库结构清晰，包含文档目录、前后端源码目录、测试目录等。

- 所有文档、代码、测试用例均须提交至 Gitea，并以Spec编号建立关联。

- 每位成员须有独立的提交记录，能够体现个人工作量与贡献。

- 项目须使用SQLite作为数据库，接口遵循RESTful风格。

- 智能模块须实际使用Python智能算法相关库，不得仅做界面展示。

- 不得使用安装包体积较大的库（如PyTorch、TensorFlow等），以便在线检查。

- 项目须通过系统集成测试，运行稳定，功能可用。

五、开发流程与过程监督

本项目采用 Spec-Driven Development（规格驱动开发）流程，结合 Git（Gitea）协作与分阶段检查，对开发全过程进行监督与验收。

- Spec-Driven开发流程

Spec-Driven Development（规格驱动开发）强调“先写规格，再写代码”，以规格文档作为开发的唯一依据和验收标准。核心流程如下：

- 编写Spec：每个功能模块开发前，先编写规格文档，内容包括：

  - 需求描述：该模块做什么、不做什么

  - 接口定义：路径、入参、出参、错误码、鉴权

  - 数据结构：涉及的数据表、字段、关系

  - 验收标准：可测试、可判定的完成条件

- Spec评审：Spec编写完成后进行评审，确认无误后方可进入开发。

- 按Spec开发：开发严格依据Spec进行，不得随意偏离；如需变更，先更新Spec再改代码。

- 按Spec测试：测试用例依据Spec中的验收标准编写，确保实现与规格一致。

- 可追溯：每个Spec对应一个功能分支、若干提交记录与测试用例，实现“需求—设计—实现—测试”全链路可追溯。

- 基于Git（Gitea）的协作要求

- 分支模型：

  - main：稳定版本

  - develop：开发主线

  - feature/*：功能分支，对应具体Spec

  - hotfix/*：紧急修复

- 提交规范：提交信息需关联Spec编号，例如feat(spec-001): 实现章节知识点浏览接口。

- 评审合并：功能完成后通过Pull Request / Merge Request进行代码评审，评审通过后合并至develop。

- 过程监督与分阶段检查

开发过程按阶段推进，每阶段设置检查点，未通过检查不得进入下一阶段。检查结果记录在Gitea仓库的 docs/checkpoints/目录下，确保可追溯。

- 项目检查1：需求与设计文档

检查 PRD.md、README.md、APIC.md、ADR.md、CHG-RB.md、DBD.md 六份文档是否完备并按时提交到 Gitea。相关文档内容如下：

  - PRD	Product Requirements Document，产品需求文档，说明做什么、不做什么、验收标准等，PRD.md

  - README	Read Me File，项目说明，说明怎么运行、怎么测试、怎么部署以及数据库约定等，README.md

  - APIC	API Contract，接口契约，说明接口路径、入参、出参、错误码、鉴权，APIC.md

  - ADR	Architecture Decision Record，架构决策记录，说明选择架构、数据库、中间件的原因与考虑，ADR.md

  - CHG-RB	Change Log and Rollback Manual，变更日志与回滚手册，说明项目变更与回滚情况，CHG-RB.md

  - DBD	Database Design Document，数据库设计说明，DBD.md

评分：文档齐全、内容完整、按时提交的得相应分数；每缺少一份文档或内容严重不足的，按项扣分；未按时提交的酌情扣分。

- 项目检查2：基础管理模块设计

每人必须完成一个基础管理模块的设计，检查该模块代码是否已提交到 Gitea，并能正常运行。

评分：模块设计合理、代码已提交且可正常运行的得相应分数；代码未提交或无法运行的，按情况扣分。

- 项目检查3：统计分析模块设计

每人必须完成一个统计分析模块的设计，检查该模块代码是否已提交到 Gitea，并能正常运行。

评分：模块设计合理、代码已提交且可正常运行的得相应分数；代码未提交或无法运行的，按情况扣分。

- 项目检查4：重点难点模块设计（可选）

可选，完成一个重点或难点模块的设计，检查该模块代码是否已提交到 Gitea，并能正常运行。

评分：完成并正常运行的可获得相应加分；未能完成重点难点模块的同学，个人成绩不高于 80 分。

- 项目检查5：系统集成

系统最终测试、集成后，运行稳定无错误。

评分：系统集成失败且无法运行的，小组成绩不高于 60 分；错误较多的，小组成绩不高于 70 分；功能设置不合理、不易用的，小组成绩不高于 80 分。

六、功能模块

平台功能分为基础模块与智能模块两大类，每位同学需至少负责2个模块。

- 基础模块

- 用户与权限模块：学生、教师、管理员三种角色的注册、登录、个人信息管理与基于角色的权限控制。

- 考勤模块：教师发布考勤任务，学生通过二维码、数字签到码、位置等方式签到；记录出勤、迟到、请假、缺勤状态，支持请假审批、考勤查询与异常提醒。

- 教学资源管理模块：课件、视频、实验指导书、题库等资源的上传、分类、检索与版本管理，以及资源使用情况统计。

- 课前备课模块：教师创建备课单元，关联章节知识点、课件、例题与随堂测题目，支持备课模板复用、教学进度安排与预习资源推送。

- 课程知识模块：“数字逻辑”与“组成原理”课程章节划分，知识点图文讲解、公式推导、典型例题，支持检索与收藏。

- 习题与测评模块：按章节、难度、知识点组卷，支持多种题型，自动判分与解析展示，提供错题本与错题重练。

- 课堂演示模块：教师端课堂演示，支持门电路、组合逻辑、时序逻辑、运算器、存储器、指令执行流程等可视化展示，支持投屏与学生端同步观看。

- 随堂测模块：教师课堂实时发布随堂测题目，学生限时作答，提交后即时统计正确率与选项分布，支持课堂讲评，记录纳入学情分析。

- 实验辅助模块：数字逻辑与组成原理实验的仿真示例、步骤指引与结果验证。

- 学习数据分析模块：学习进度跟踪，习题正确率与知识点掌握度分析，随堂测、作业、考试成绩统计，考勤数据与学习表现关联分析，教师端学情统计与导出。

- 智能模块（须使用Python智能算法相关库，且不得使用安装包较大的库）

智能问答模块：针对课程问题提供解答与知识点定位，基于文本向量化与相似度检索实现，可选接入大模型 API。

- 个性化推荐模块：基于学生错题、学习进度与掌握度，使用协同过滤或基于内容的推荐算法推荐知识点与练习题。

- 智能组卷模块：结合知识点覆盖、难度分布与历史作答数据，自动生成试卷。

- 学习预警模块：使用统计分析与分类/聚类算法识别学习滞后或正确率偏低的学生，并结合考勤异常情况进行预警。

- 知识图谱与可视化模块：基于知识点关联关系构建图谱，可使用图形库进行可视化展示。

- 识别辅助模块：对数字逻辑电路图、卡诺图等进行识别与解析，可使用相关图形图像处理库实现。

七、时间安排

起止时间：3 - 12 周，进度安排：

- 第3周：分组

- 第4周：需求分析

- 第5-7周：系统设计

- 第8-11周：编写代码、系统测试

- 第12周：系统检查、撰写大作业报告，将大作业报告、设计文件及系统源代码提交至超星学习平台。

七、交付说明

系统完成后，每个大组须提交大作业报告（报告的具体格式参见附件）以及完整的系统源代码与设计文件，包括：

- 需求与设计文档：PRD.md、README.md、APIC.md、ADR.md、CHG-RB.md、DBD.md

- 组员分工表

- 前端与后端源代码（Gitea仓库）

- 各模块设计与实现代码（每人不少于2个模块）

- 各阶段检查报告（docs/checkpoints/）

- 测试用例与测试报告

- 部署说明与用户手册

组长须提交的文件及对应的命名格式如下：

组员须提交的文件及对应的命名格式如下：